|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nombre de tarrea** | **Comienzo** | **Fin** | **Duracion** | **2025** | | | | |
| **Febre.** | **Marz.** | **Abril.** | **Mayo** | **Junio** |
| 1 | Estudio Preliminar | 12/02/2025 | 2/03/2025 | 18d |  | | | | |
| 2 | Documentacion | 12/02/2025 | 12/06/2025 | 119d |  | | | | |
| 3 | Organizacion | 3/3/2025 | 12/3/2025 | 10d |  | | | | |
| 4 | Analisis | 13/3/2025 | 23/3/2025 | 10d |  | | | | |
| 5 | Diseño | 24/3/2025 | 5/5/2025 | 42d |  | | | | |
| 6 | Programacion | 6/5/2025 | 5/06/2025 | 30d |  | | | | |
| 7 | Pruebas | 6/6/2025 | 12/06/2025 | 6 d |  | | | | |